* 1. **Minuta Informe Semanal de Avance**

**Informe Semanal de Avance # 01(5-12 Febrero)**

**Integrante**: Adrián Hernández Soto.

**Proyecto**: Proyecto CORFOGA

**Semana del**: 5 al 12 de febrero de 2018.

1. **Actividades planeadas para esta semana**

* Reunión con clientes de CORFOGA.
* Revisión y entendimiento del código Android del proyecto anterior.
* Revisión de la documentación, requerimientos, videos y el material que dejaron del proyecto anterior.
* Instalación de ambiente de trabajo móvil (Android Studio).
* Instalación del proyecto de forma adecuada.

1. **Actividades realizadas para esta semana según lo planeado**

* Reunión del equipo de trabajo con clientes CORFOGA.
* Revisión del código móvil.
* Revisión de la documentación, requerimientos, videos y el material que dejaron del proyecto anterior.
* Instalación de ambiente de trabajo móvil (Android Studio).
* Instalación del proyecto de forma adecuada

1. **Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas**

Se vio la parte visual de la aplicación móvil anterior para sacar nuevos requerimientos y nuevos cambios de visualización de la aplicación para ser mostrada a los clientes cada uno de los cambios.

Entendimiento del código de versión pasada.

1. **Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana**

Entendimiento del código de versión pasada, ya que está muy desordenada y es necesario restructurar toda la lógica. Además, las vistas están muy bien entonces solo se le van a hacer pequeños cambios.

1. **Actividades por hacer la próxima semana**

Concluir con la migración de la lógica del proyecto, ya que se hará nueva y solo se tomarán las vistas.

Cumplir con una lógica adecuada y ordena, para que quede lista para los endpoints para lograr obtener la información requerida.

Revisión por parte de los clientes CORFOGA a los requerimientos planteados por el equipo de trabajo.